**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

на выполнение работ по ремонту улицы Заречной в г.п.Залукокоаже Зольского муниципального района КБР

г. Нальчик «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Местная администрация городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации г.п.Залукокоаже БЖАХОВА Пшимурзы Ануаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее – Стороны), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных актов Российской Федерации заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) по результатам электронного аукциона (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (извещение №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) о нижеследующем.

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту улицы Заречной в г.п.Залукокоаже Зольского муниципального района КБР (далее - Объект) в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту), Перечнем документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию (Приложение № 3 к Контракту),проектно-сметной документацией, Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение №4 к Контракту), условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Технические характеристики работ, являющиеся предметом настоящего Контракта, определяются в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.4. Существенными условиями контракта для Сторон являются: объем и стоимость подлежащей выполнению работы по Объекту, сроки ее начала и окончания, размер и порядок финансирования и оплаты работ, порядок и сроки осуществления приемки результатов работ по Объекту, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

1.5. Контроль за ходом и результатами выполнения работ осуществляется в соответствии с принятыми Сторонами обязательствами и положениями действующих нормативных документов.

1.6. Представитель Заказчика, представляющий интересы Заказчика по управлению Контрактом, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по ремонту Объекта, назначается приказом Заказчика.

1.7. Представитель Подрядчика, осуществляющий взаимодействие с Заказчиком назначается приказом Подрядчика. Копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 дней с момента заключения Контракта.

1.8. Идентификационный код закупки: 203070200268007020100100140004211243

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена контракта составляет: \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов[[1]](#footnote-2).

Цена настоящего контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

2.2. Указанная цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Заказчик осуществляет оплату работ за счет средств республиканскогобюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2.4. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата результатов выполненных по Контракту работ осуществляется ежемесячно не позднее 30 дней с даты подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и выставленного Подрядчиком счета на оплату и/или счет-фактуры путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Полная оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 дней после подписания обеими Сторонами Акта приемочной комиссии.

2.8. Заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

2.8.1. обнаружения Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ условиям Контракта;

2.8.2. задержки оформления актов о приемке выполненных работ по вине Подрядчика;

2.8.3. неустранения указанных в ранее выданных Заказчиком актах/предписаниях дефектов в работе, представленной к оплате.

2.9. При казначейском сопровождении целевых средств устанавливаются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего общества юридического лица), если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от их размещения);

на счета, открытые в банке юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;

оплаты фактически выполненных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств, иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств;

возмещения произведенных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем расходов (части расходов) при условии представления документов, при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств, иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем субсидии (бюджетных инвестиций), индивидуальным предпринимателем - получателем субсидии (бюджетных инвестиций) договоры в рамках исполнения соглашений, условиями которых предусмотрены авансовые платежи, за исключением договоров:

заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

заключаемых с государственными бюджетными или автономными учреждениями;

б) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства КБР от 18.06.2019 №100-ПП «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

в) стороны обязаны представлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Сроки выполнения работ по Объекту определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение №1 к Контракту).

Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта 20 календарных дней.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, определенная Графиком выполнения строительно-монтажных работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях её нарушения.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Передать Подрядчику по акту экземпляр проектно-сметной документации в течение пяти дней с даты заключения Контракта.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в срок не менее 30 дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

4.4.1. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 30 (тридцати) дней после исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, указанных в пункте 7.6. Контракта.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.6. Не допускается перемена Заказчика за исключением случая, если новый Заказчик является правопреемником вследствие переименования или реорганизации юридического лица путем преобразования, слияния или присоединения;

4.6.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Права Заказчика:

4.7. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ в любое время без уведомления Подрядчика.

4.8. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания и отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.

4.9. Представитель Заказчика имеет право выдать предписания о необходимости устранения нарушений условий Контракта, запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества, полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком акта/предписания Заказчика, неблагоприятных (не допустимых по требованиям технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Предписания выдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в Общем журнале производства работ. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств.

Предписания являются обязательными к исполнению документами и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии актов/предписаний хранятся Заказчиком.

4.10. Вносить предложения о замене субподрядчика, неудовлетворительно выполняющего работы по Контракту.

**5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается способ обеспечения обязательств), в размере **1740648 рублей**(10 % от начальной (максимальной) цены контракта).

*В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона*.

5.1.2. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения Контракта. Срок его предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком о необходимости предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 5.6.1Контракта. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 8.5 Контракта.

5.1.2.1. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик предоставляет новое обеспечение гарантийных обязательств. Срок его предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком о необходимости предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств по Контракту. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 8.5 Контракта.

5.1.2.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5.1.3. Выполнить все работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектно-сметной документации и настоящего Контракта.

5.1.4. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135, действующими нормативными требованиями (ГОСТ, СНиП и др.), проектно-сметной документацией.

5.1.5. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном пунктами 4.9. настоящего Контракта.

5.1.6. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Обеспечить доступ на место производства работпредставителям Заказчика.

5.1.8. Обеспечить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества с момента начала выполнения работ до подписания Акта приемочной комиссии.

5.1.9. Немедленно известить Заказчика об обстоятельствах, создающих невозможность выполнения работ или неблагоприятные последствия для их завершения в установленный срок.

5.1.10. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения Общий журнал производства работ.

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и при приемке выполненных работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.1.12. До начала выполнения работ разработать и согласовать с органами УГИБДД МВД России по КБР схему ограждения мест работ и расстановки дорожных знаков и представить на утверждение в ГКУ КБР «Управдор».

5.1.13. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

5.1.14. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, причиненными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

5.1.15. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.

5.1.16. Передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах на Объекте при их завершении (Приложение № 3 к Контракту).

5.1.17. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ с 22-гопо 25 число каждого календарного месяца.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком земельного законодательства, оплата причиненных убытков и потерь землепользователям производится за его счет.

5.3. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации причиненного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

5.4. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

5.5. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.6. Подрядчик вправе:

5.6.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.5.6.1.1. настоящего Контракта. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.6.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

5.6.2. Потребовать от Заказчика указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в письменной или устной форме.

5.6.3. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

5.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

**6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. При сдаче Заказчику выполненных работ Подрядчик предоставляет:

* форму КС –2 (акт о приемке выполненных работ);
* форму КС –3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат);
* общий журнал производства работ;
* паспорта (сертификаты) качества на применяемые материалы, изделия и конструкции;
* исполнительную документацию;
* счет на оплату и/или счету-фактуру;
* акты скрытых работ;
* Фотографии работ на Объекте.

Фотографии и вся исполнительная документация представляется, в том числе, на электронном носителе.

6.2. Отчетным периодом является период с 23-го числа предшествующего месяца по 22 число текущего месяца.

6.3. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами.

6.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией и проектно-сметной документацией, о чем Подрядчику,в течение 5 календарных дней, выдается мотивированный отказ.

6.5. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется на основании Акта приемочной комиссии, создаваемой распоряжением главы местной администрации г.п.Залукокоаже и предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных п.7.9 Контракта.

6.6. За 5 (пять) дней до полного завершения работ по Объекту Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.

6.7. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала окончательной приемки выполненных работ один экземпляр соответствующей исполнительной документации.

6.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.

6.9. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, формы КС-2 Заказчиком не подписываются до момента устранения указанного несоответствия.

6.10. В случае выявления фактов некачественного производства работ, подтвержденных результатами экспертиз, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения.

6.11. Результаты экспертиз служат основанием для вынесения предписания Подрядчику об устранении недостатков работ с указанием срока исполнения.

6.12. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их количества, объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Подрядчику один экземпляр утвержденного Акта приемочной комиссии.

**7. КОНТРОЛЬ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**

7.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Любое отклонение от требований нормативных документов является дефектом.

Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

7.3. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.4. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик должен приостановить работы, выдать акт/предписание об устранении дефекта, установить сроки устранения, уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты и не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента окончания работ.

7.5. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту и оформляется в виде паспорта (Приложение №5 к Контракту).

7.6. Гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить дефекты на автомобильной дороге составляет с момента даты подписания сторонами Акта приемочной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Верхний слой покрытия | 6 лет |
| Сигнальные столбики | 2 года |
| Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками | 6 месяцев |
| Дорожные знаки с применением световозвращающих материалов I класса | 5 лет |

7.7. Заказчик в случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком.

7.9. Подрядчик, представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на сумму 87032,40 **рублей**, эквивалентную 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта и в течение 5 дней до окончательной приемки выполненных работ письменно уведомляет об этом Заказчика.

7.10. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц.

7.11. Внесение денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по Контракту осуществляется по следующим реквизитам:

Наименование платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по Объекту;

Муниципальное казенное учреждение «Управление финансами» местной администрации Зольского муниципального района КБР;

ИНН 0702004038;

КПП 070201001;

р/с 40302810883275000020;

в Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик,

БИК 048327001

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты работ Заказчик, по требованию Подрядчика, уплачивает пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет[[2]](#footnote-3)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей.

8.4. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, установленные настоящим Контрактом.

8.5.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. За каждый факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и перечисленных ниже, Заказчиком начисляется штраф в размере[[3]](#footnote-4)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей \_\_\_\_ копеек, что составляет \_\_\_\_ процентов цены Контракта (этапа):

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах Объекта в сроки, установленные Заказчиком;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте и подтвержденных соответствующими документами, в том числе заключением эксперта;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований
ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» при выполнении работ.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере[[4]](#footnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

8.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.9. Предусмотренное пунктами 5.6.1 и 5.6.1.1 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов).

8.10. Соответствующими документами, фиксирующими факт нарушения обязательств, являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двустороннего акта; или предписания Заказчика и/или представителей Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.11. Применение пени и штрафов не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

8.12. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удержать сумму из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств или банковской гарантии.

8.13. Уплата пени, неустоек и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ**

9.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

9.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в Общий журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком не производится.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

9.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом.

9.4. К каждому акту приемки скрытых работ должны прилагаться результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

9.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

9.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале производства работ.

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий в зоне прохождения трассы дороги, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

Такие обстоятельства должны быть общеизвестны или подтверждены соответствующими документами.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок.

**11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

11.1.2. если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объема работы;

11.1.3. выполнения работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком;

11.1.4. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы предусмотренных Контрактом.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта по соглашению Сторон, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое ей необходимо ответить в течение 5 (пяти) календарных дней.

При оставлении уведомления без ответа, по истечению указанного срока, Сторона инициатор расторжения имеет право обратиться в Арбитражный суд КБР с соответствующим требованием.

Сторона, от которой исходит инициатива об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляет другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

При оставлении уведомления без ответа на срок, превышающий 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны, Контракт признается расторгнутым.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

1) при нарушении Подрядчиком срока начала выполнения работ на Объекте, указанных в Приложении № 1 к Контракту, более чем на 1 (одну) неделю;

2) при необеспечении требуемого качества работ;

3) при невыполнении предписаний Заказчика два и более раза;

4) отступление Подрядчика от условий Контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены по предписанию Заказчика, выданные им в соответствии Контрактом, либо являются существенными и неустранимыми.

11.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в установленном действующим законодательством порядке с требованием о расторжении Контракта в случаях:

- издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 (пятнадцати) дней со дня их получения.

12.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона-инициатор назначения экспертизы.

12.5. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд КБР в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.7. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.8. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

**13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2020 года включительно, а в части исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ до полного выполнения обязательств.

**14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | **Подрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№1. График выполнения строительно-монтажных работ.

№2. Ведомость объемов работ.

№3. Перечень документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию.

№4. Перечень товаров, используемых при выполнении работ.

№5. Гарантийный паспорт объекта ремонта.

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

№\_\_от «\_\_»\_\_\_\_2020 г.

 Заказчик: Местная администрация г.п.Залукокоаже

 Подрядчик:

**График выполнения строительно-монтажных работ**

**по объекту: «Выполнение работ по ремонту ул. Заречной в г.п.Залукокоаже Зольского района КБР»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Всего** | **Сроки производства работ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик Подрядчик

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. М.П

Приложение №2

к проекту муниципального контракта

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. №\_\_\_\_\_\_

**Ведомость объемов работ по объекту:
«Выполнение работ по ремонту ул. Заречной в г.п.Залукокоаже Зольского района КБР»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Колич-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **1.Переустройство существующих колодцев**Демонтаж существующей железобетонной плиты перекрытия (υ=0,10м³, вес – 0,25т) | шт.м³ | 202,0 |
| 2 | Погрузка материалов от разборки железобетонной плиты перекрытия в а/самосвалы  | м³т | 2,05,0 |
| 3 | Транспортировка строительного мусора на свалку на расстояние до 5 км. | м³т | 2,05,0 |
| 4 | Наращивание стен железобетонного кольца бетоном В15 | шт.м³ | 201,2 |
| 5 | Монтаж железобетонной плиты перекрытия на цементном растворе (υ=0,10м³, вес – 0,25т) | шт.м³ | 202,0 |
| 6 | Установка люка чугунного тип «Т» | шт. | 20 |
| 1 | **2.Дорожная одежда(L=2010м, В=6,0м)**Ямочный ремонт существующего а/б покрытия толщиной до 5см | м² | 603,0 |
| 2 | Разлив битума из расчета 0,30т на 1000м² | м²т | 12060,03,62 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой а/б смеси марки II тип Б переменной толщины | т | 850,23 |
| 4 | Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси марки II тип Б толщиной 5 см  | м² | 12060,0 |
| 5 | Укрепления обочин ПГЩС (щебень фр. 20-40мм 30% щебня) толщиной 10см | м² | 3900 |
| 1 | **3. Дорожная одежда на съездах( В=3,0м)**Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40мм средней толщиной 8см | м3 | 142,56 |
| 2 | Разлив битума из расчета 0,74т на 1000м² | м²т | 1782,01,32 |
| 3 | Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси марки II тип Б толщиной 5 см | м² | 1782,0 |
| 4 | Укрепления обочин ПГЩС (щебень фр. 20-40мм 30% щебня) толщиной 12см | м² | 618,0 |
| 1 | **4. Ремонт стояночной площадки**Разлив битума из расчета 0,30т на 1000м² | м²т | 946,00,284 |
| 2 | Ямочный ремонт существующего а/б покрытия толщиной до 5см | м² | 47,0 |
| 3 | Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси марки II тип Б толщиной 5 см | м² | 946,0 |
| 1 | **5.Ремонт тротуаров (L=1910м, В=1,2м)**Устройство покрытия из горячей м/зернистой а/бетонной смеси тип Б, марки II толщиной 4 см на щебеночном основании фр.10-20мм, толщиной 8см | м² | 2292,0 |
| 1 | **6. Обустройство дороги****1. Дорожные знаки:**Установка знака особых предписаний 5.19.1 «Пешеходный переход» размером 900×900мм | шт. | 6 |
| 2 | Навеска дополнительно на значную стойку знака 5.19.2 «Пешеходный переход» размером 900×900мм | шт. | 6 |
| 3 | Установка знака приоритета 2.4 «Уступи дорогу» на металлической стойке, стороной треугольника 900мм. | шт. | 8 |
| 4 | Установка знака приоритета 2.1 «Главная дорога» на металлической стойке, размером 900×900мм. | шт. | 10 |
| 1 | **2. Дорожная разметка:**Разметка проезжей части сплошной линией 1.1, шириной - 0,10м (осевая линия) (Разделение транспортных потоков противоположных направлений). | м.п.. | 366 |
| 2 | Разметка проезжей части сплошной линией 1.2.1, шириной - 0,10м (краевая линия). | м.п.. | 3900 |
| 3 | Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5 (Обозначение полос движения) при соотношении штриха и промежутка 1:3, шириной – 0,10м | м.п.. | 852 |
| 4 | Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6 при соотношении штриха и промежутка 3:1, шириной – 0,10м | м.п.. | 660 |
| 5 | Разметка проезжей части прерывистой линией 1.7 при соотношении штриха и промежутка 1:1, шириной – 0,10м | п.м. | 240 |
| 6 | Разметка проезжей части сплошной линией, шириной – 0,4м х 4,0м в местах пешеходных переходов, разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» краской (цвет белый) | шт м2 | 1828,8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  |

Приложение №3

к проекту муниципального контракта

№\_\_от «\_\_»\_\_\_\_2020 г.

**ПЕРЕЧЕНЬДОКУМЕНТОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА**

**ВЭКСПЛУАТАЦИЮ**

1. Общий журнал производства работ.
2. Сертификаты, технические паспорта, акты испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве работ, и другая исполнительно-производственная документация.
3. Гарантийный паспорт по объекту.
4. Фотографии работ на Объекте.

Приложение №4

к проекту муниципального контракта

№\_\_от «\_\_»\_\_\_\_2020 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ**

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 5**

к проекту муниципального контракта

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Гарантийный паспорт**

**по объекту ремонта**

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

 Законченная ремонтом автомобильная дорога (очередь, пусковой комплекс), мост (путепровод) и другое дорожное сооружение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование, адрес объекта

принята приемочной комиссией "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ремонт осуществлен подрядчиком

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование субъекта хозяйствования

выполнившим собственными силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

виды работ

и субподрядными организациями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации (ий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

виды работ, выполненные каждой организацией

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

виды работ, выполненные каждой организацией

Проектно-сметная документация разработана проектной организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации (ий)

**Гарантийные сроки**

|  |  |
| --- | --- |
| Верхний слой покрытия | 6лет |
| Сигнальные столбики | 2 года |
| Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками | 6 месяцев |
| Дорожные знаки с применением световозвращающих материалов I класса | 5 лет |

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации (ий)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине в течение гарантийных сроков.

В случае выявления (получения рекламации эксплуатирующих организаций)дефектов отдельных конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или часть дорожного сооружения устанавливается вновь в соответствии с договором (контрактом) строительного подряда с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные договором (контрактом) строительного подряда и настоящим гарантийным паспортом.

 Руководитель подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись ФИО

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, указать «НДС не облагается». [↑](#footnote-ref-2)
2. *Размер штрафа включается в Контракт в виде суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017
№ 1042:*

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Размер штрафа включается в Контракт в виде суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:*

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Размер штрафа включается в Контракт в виде суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с* *Постановлением* *Правительства Российской Федерации от 30.02.2017 № 1042:*

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).* [↑](#footnote-ref-5)