**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 – 2024 ГОДЫ»**

**г.п. Залукокоаже**

**2023 год**

**Утве**

**«27» февраля 2019 года**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2019-2024 годы**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики, местная администрация  Зольского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Исполнитель Программы | Местная администрация городского поселения  Залукокоаже |
| Подпрограммы Программы | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики»;  «Благоустройство общественных территорий в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики соответствующего функционального  назначения» |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |
| Задачи Программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  Обеспечение проведения мероприятий по  благоустройству общественных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с  едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 19 единиц, количество обустроенных общественных территорий  - 2 единица |

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2019-2024 годы |
| Объёмы бюджетных  ассигнований Программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы в 2019-2024 годах за счет источников финансирования составит – 41172,798 тыс. рублей, из них  средства федерального и республиканского  бюджетов –40349,341 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год –14991,102 тыс. рублей  2020 год –7245,079 тыс. рублей  2021 год- 6586,982 тыс. рублей  2022 год- 0  2023 год- 5675,052 тыс.руб.  2024 год -  средства местного бюджета городского поселения Залукокоаже – 823,457 тыс. рублей, в том числе на: 2019 год- 305,942 тыс. рублей  2020 год - 147,859 тыс. рублей  2021 год - 134,428 тыс. рублей  2022 год- 0  2023год- 115,817 тыс.руб.  2024год-  внебюджетные средства городского поселения Залукокоаже- тыс. рублей, в том числена:  2019год-  2020год-  2021год-  2022год-  2023год-  2024год- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В городском поселении Залукокоаже увеличение количества площадей благоустроенных территорий, обеспеченных твердым покрытием, освещением, озеленением, оборудованными площадками для  сбора отходов;  увеличение доли благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий;  увеличение количества площади площадок для отдыха, проведения досуга разными группами населения;  увеличение доли обустроенных общественных территорий (парки, площади) |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства городского поселения Залукокоаже, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Залукокоаже на период 2018-2022 годы» (далее – Программа на период 2018-2022 годы) в 2021 году осуществлено благоустройство 4-х дворовых территорий общей площадью 7070 кв.м. с приведением их уровня благоустроенности и комфортности современным требованиям.

Для достижения этих целей израсходованы бюджетные средства всех уровней в размере 6 721 410 рублей 55 копеек. В настоящее время текущее состояние 19 дворовых территорий полностью соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Необходимо уделить особое внимание уровню комфортности рекреационных зон, дворовых территорий, состоянию освещенности в городском поселении Залукокоаже и озеленению территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности в настоящее время отвечает современным требованиям жителей.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых проездов соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились не в достаточном количестве: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Социально важным вопросом благоустройства остается вопрос улучшения наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и скверов, а также декоративная подсветка художественных форм.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей города в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового и (или) финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения Залукокоаже.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать современную комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, улучшить условия для массового отдыха жителей городского поселения Залукокоаже.

Внешний облик поселения, его привлекательность и эстетическое состояние во многом зависят от степени благоустроенности общественных территорий и мест массового отдыха населения (парки)

В рамках реализации Программы на период 2018-2022 годы осуществлено благоустройство 1 общественной территории – площади по ул. Комсомольская, 34 б, общей площадью 4077 кв.м. и Городской парк, ул.Хакирова, 1 общей площадью 26 522 кв.м., с приведением их уровня благоустроенности и комфортности современным требованиям.

Для достижения этих целей израсходованы бюджетные средства всех уровней в размере 14,634 тыс. рублей.

«Аллея отдыха» по ул. Озерная, 1 занимает площадь в 1466 кв.м. Отсутствуют пешеходные тротуары, зелёные насаждения имеют неухоженный вид. Отсутствуют надлежащее освещение, скамейки и урны.

В целях обеспечения комфортности и привлекательности данной аллеи необходимо выполнить его обустройство в соответствии с перечнем мероприятий, предложенной населением городского поселения входе общественного обсуждения по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать при обустройстве парков.

Адресный перечень общественной территории, подлежащий благоустройству в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

1. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

**Целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы**

Настоящая программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно- коммунальных услуг», приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, постановлением Правительства Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды».

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района и реконструкция существующих дворовых территорий.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;

- повышения уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий городского поселения Залукокоаже;

- повышения уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

- обеспечение формирования единого облика в городском поселении Залукокоаже; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на

- территории городского поселения Залукокоаже, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения.

Оценка эффективности Программы осуществляется путем сравнения установленных показателей результативности освоения предусмотренных средств, фактически доступными показателями по итогам планового года.

Основные мероприятия Программы будут осуществляться:

- в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- в области благоустройства общественных территорий общего пользования;

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации Программы обеспечивает:

- заключение соглашений с муниципальным образованием - получателем субсидий; общее руководство и управление реализации Программы;

- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления в части обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий, разрабатывают программы, обеспечивают реализацию программы, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством.

В реализации Программы принимают участие населённые пункты с численностью свыше 1000 человек.

Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное участие граждан, организаций в процесс обсуждения муниципального проекта программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны принимать открыто и гласно, с учётом мнения жителей соответствующего муниципального образования, дворовых территорий, а также мнения граждан, проживающих в МКД, расположенных в данном дворе. Возможно финансовое и трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразования городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ инвесторов и других заинтересованных лиц.

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования комфортной городской среды на 2019 - 2024 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных, а также общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2019 - 2024 годы. Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 - 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

1. Общая характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечивать решение задач Программы, и состоит из двух подпрограмм: Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района"

В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство скамеек, урн для мусора;

в) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов и т.д.

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоустройства 19 дворовых территорий к 2024 году б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения Залукокоаже» направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения Залукокоаже в соответствии с едиными требованиями.

Мероприятия Программы, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, предполагается осуществлять за счет:

- субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино- Балкарской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий и обустройству территорий массового отдыха населения;

- средства местного бюджета;

Иных средств и инвестиционных физических и юридических лиц на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Программы

Участниками реализации программы могут являться органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек. При этом указанными муниципальными образованиями должно быть обеспечено утверждение муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2019 - 2024 годы (далее - муниципальные программы), принятие и реализация которых является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных [Правилами](consultantplus://offline/ref%3D7425AE50121304C0BE361D8B51F2F0D0CC4D595E9CAC33540A262139BDDDC6510922AF53151CC0FFx600I) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169.

Разработка и реализация муниципальной программы предполагается к осуществлению исходя из необходимости:

а) соблюдения следующих принципов:

* + полнота и достоверность информации;
  + прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;
  + приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
  + эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и представление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б) определения в муниципальной программе адресных перечней:

* + всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);
  + всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

[Правилами](consultantplus://offline/ref%3D7425AE50121304C0BE361D8B51F2F0D0CC4D595E9CAC33540A262139BDDDC6510922AF53151CC0FFx600I) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходных обязательств органов местного самоуправления ежегодно утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация муниципальных программ возможна также с привлечением внебюджетных средств, средств граждан и заинтересованных лиц. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Увеличение размера средств местных бюджетов и привлечение внебюджетных средств граждан, направляемых на реализацию мероприятий муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

Финансирование Программы будет осуществляться в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидий, в том числе формируемых за счет поступивших в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств федеральной субсидии.

1. Ожидаемые конечные результаты программы

Успешное выполнение задач программы позволит повысить комфортность проживания и жизнедеятельности горожан, увеличить площадь озеленения городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха, занятий спортом и повысить привлекательность городского поселения.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1. увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 14единицы;
2. повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на 100%
3. повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, на 100%;
4. увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1 единиц;
5. рост площади благоустроенных общественных территорий 29256 кв.м;
6. повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к

общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 100%;

1. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций в

**реализации программы.**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

1. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Средства на финансирование в 2019 – 2024 годы мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством КБР в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»

Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к настоящей Программе.

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее

**выполнением**

В процессе реализации Программы возникают следующие риски, затрудняющие или делающие невозможным её выполнение.

1. Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно, высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные, ресурсы, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий. Данный риск может сделать невозможным выполнение своих обязательств, как местного бюджета, так и регионального.
2. Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием практики массового участия в благоустройстве домовых территорий.
3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить, как низкий.
4. Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных обязательств. Риск минимизируется осуществлением систематического контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственного исполнителя Программы.

**Подпрограмма**

**«Благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района**

**Кабардино-Балкарской Республики»**

**Паспорт подпрограммы**

Координатор Программы Министерство инфраструктуры и цифрового

развития Кабардино-Балкарской Республики,

местная администрация Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель Программы Местная администрация г.п. Залукокоаже

Подпрограммы Программы «Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»;

Цель Программы Обеспечение проведения мероприятий по

благоустройству дворовых территорий в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Задачи Программы Обеспечение проведения мероприятий по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

Целевые индикаторы и показатели Программы

Этапы и сроки реализации Программы

Объёмы бюджетных ассигнований Программы

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов–

19 единицы

2019-2024 годы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы в 2019-2024 годы за счет источников финансирования составит – 27231,184 тыс. рублей, из них

Ожидаемые результаты реализации Программы

Средства федерального и республиканского бюджетов – 26686,560 рублей, в том числе на:

2019 год- 8636,960 тыс. рублей

2020 год- 5611,492 тыс. рублей

2021 год- 2347,000 тыс. рублей

2022 год- 10091,108 тыс. рублей

2023 год -

2024 год-

средства местного бюджета городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики- 544,624 тыс. рублей, в том числена:

2019 год - 176,265 тыс. рублей

2020 год- 114,520 тыс. рублей

2021 год- 47,898 тыс. рублей

2022 год- 205,941 тыс. рублей

2023год-

2024год-

внебюджетные средства Зольского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики-\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числена:

2019год-

2020год-

2021год-

2022год-

2023год-

2024год-

В городском поселении Залукокоаже благоустройство не менее 19 дворовых территорий в 2024году;

благоустройство к 2024 году не менее100%

дворовых территорий с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населений. благоустройство к 2024 году не менее100%

дворовых территорий, проведённое с участием граждан.

1. **Характеристика подпрограммы**

На территории городского поселения Залукокоаже расположены 19 дворовых территорий общей площадью 23869 кв.м.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Залукокоаже на период 2018-2022 годы» (далее – Программа на период 2018-2022 годы) с 2018 года осуществлено благоустройство всех 19 ти дворовых территорий общей площадью 23869 кв.м. с приведением их уровня благоустроенности и комфортности современным требованиям.

В настоящее время текущее состояние 14 дворовых территорий соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных на 2019-2024 г. представлен в приложении № 2.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующие меры:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территории поселения;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы;

Разработка и утверждение нормативного правого акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий.

**2.Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансового обеспечения реализации программы в 2019-2024 годы составляет 27231,184 тыс. рублей за счёт всех источников финансирования, в том числе за счёт федерального и республиканского бюджетов 26686,560 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 544,624 тыс. рублей. Объем средств из внебюджетных источников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей (приложение № 4)

**3. Оценка эффективности подпрограммы**

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнения мероприятий и достижения целевых показателей.

**Подпрограмма**

**«Благоустройство общественных территорий городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района соответствующего функционального назначения.**

**Паспорт подпрограммы**

Координатор Программы Министерство инфраструктуры и цифрового

развития Кабардино-Балкарской Республики, местная администрация Зольский муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель Программы Местная администрация г.п.Залукокоаже

Подпрограммы Программы «Благоустройство общественных территорий в

городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики соответствующего функционального назначения»

Цель Программы Обеспечение проведения мероприятий по

благоустройству общественных территорий городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики соответствующего функционального назначения»

Задачи Программы Обеспечение проведения мероприятий по

благоустройству общественных территорий городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с едиными требованиями

Целевые индикаторы и показатели Программы

Этапы и сроки реализации Программы

Объёмы бюджетных ассигнований Программы

Количество обустроенных общественных территорий -2 единиц

2019-2024 годы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы в 2019-2024 годах за счет источников финансирования составит 13941,614 тыс. рублей, из них

средства федерального и республиканского бюджетов – 13662,781 тыс. рублей, в том числе на:

2019 год- 6354,142 тыс. рублей

2020 год- 1633,587 тыс. рублей

2021 год-

2022 год-

2023год-5675,052

2024год-

средства местного бюджета городского поселения Залукокоаже –278,832 тыс. рублей, в том числе на:

2019 год- 129,677 тыс.рублей

2020 год- 33,338 тыс. рублей

2021 год-

2022 год-

2023 год-115,817

2024 год -

внебюджетные средства городского поселения Залукокоаже \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе на:

2019год-

2020год-

2021год-

2022год-

2023год-

2024год-

Ожидаемые результаты реализации Программы

В городском поселении Залукокоаже благоустройство не менее 3 общественных территорий в 2019-2020 годы;

благоустройство к 2024 году не менее 100% общественных территорий с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населений.

благоустройство к 2024 году не менее 100% общественных территорий.

1. **Характеристика подпрограммы**

На территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района расположены 3 общественных территорий.

В рамках реализации Программы на период 2018-2022 годы осуществлено благоустройство 2 общественной территории – площади по ул. Комсомольская, 34, общей площадью 27790 кв.м. с приведением их уровня благоустроенности и комфортности современным требованиям.

Для достижения этих целей израсходованы бюджетные средства всех уровней в размере 8150,744. рублей

Общественные территории занимают значительные площади, большинство из них требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме того, в них не хватает малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными акцентами придали бы большую выразительность планировке озеленение пространств.

Достижение цели и задачи планируется за счёт реализации одного основного мероприятия и комплекс мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Благоустройство общественных территорий в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района соответствующего функционального назначения» планируется реализовать следующие меры:

- контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений; -вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения

проекта муниципальной программы;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за нарушения муниципальных правил благоустройства, действующих на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района.

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями» планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019-2024 годы.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования обеспечения реализации подпрограммы в 2019-2024 годы составляет 13941,614 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального и республиканского бюджетов 13662,781 тыс. рублей, за счет местного бюджета городского поселения Залукокоаже 278,832 тыс. рублей, внебюджетных источников \_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей (Приложение № 4)

1. **Оценка эффективности подпрограммы**

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнения мероприятий и достижения целевых показателей.