

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

# КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ**

361700, Кабардино – Балкарская Республика, Зольский район п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20 тел (86637) 4-15-62; (86637) факс 4-11-88; Zalukokoage @ kbr.ru

**27.07.2020 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201**

**УНАФЭ № 201**

**БЕГИМ № 201**

**О подготовке жилищно-коммунального**

**хозяйства, предприятий и организации**

**г.п. Залукокоаже Зольского муниципального**

**района к работе в осенне-зимний период**

**2020-2021года.**

В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций, объектов социальной сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2020-2021 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства предприятий и организаций городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021г (приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021г (приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского поселения провести подготовку внутренних инженерных коммуникаций находящихся на балансе зданий с представлением соответствующих актов их готовности в теплоснабжающую организацию до 01 октября 2019 года.
4. Рекомендовать управляющей компании МУП «Жилкомсервис», провести мероприятия по подготовке внутридомовых инженерных сетей к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 года. Паспорта готовности многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года представить до 15 сентября 2020 года в отдел жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды местной администрации г.п. Залукокоаже.
5. Рекомендовать Зольскому филиалу ООО «Газпром газораспределение Нальчик» (Махов З.А.) принять все необходимые меры по нормативному обеспечению населения и предприятий поселения природным газом, покраске надземных газопроводов, капитальному ремонту газораспределительных пунктов, подготовке внутридомового газового оборудования жилищного фонда.
6. Рекомендовать Зольским РЭС Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Докшукин Р.З.) принять меры по обеспечению населения электрической энергией, обрезке деревьев по трассе линий электропередач, перетяжке линий электропередач, подготовке трансформаторных подстанций, составлению теплотехнической карты плавки гололеда на ЛЭП. Информацию представить комиссии по подготовке к ОЗП до 1 октября 2020 года.
7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений бюджетной сферы продолжить работу по установке или поверке потребления приборов учета тепловой энергии и холодной воды, электроэнергии и природного газа на подведомственных объектах.
8. Рабочей комиссии ежемесячно до 20 числа подводить итоги подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

городского поселения Залукокоаже П.А. Бжахов

Приложение №1

к постановлению главы местной администрации

городского поселения Залукокоаже от 27.07.2020г. № 201

**План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**предприятий и организаций городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021** **г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
|  | Провести ревизию состояния объектов жизнеобеспечения поселения по завершении отопительного сезона 2019/2020 года по подготовке организаций района к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года | 10.07.2020г. | МУП «Жилкомсервис», «Водоканал Плюс», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №2» |
|  | Провести подготовку объектов поселения к отопительному периоду 2020/2021 года | 01.10.2020г. | МУП «Жилкомсервис», «Водоканал Плюс», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №2» |
|  | Проверка готовности организаций к устранению аварийных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 01.10.2020г. | Рабочая комиссия |
|  | Обеспечить реализацию мероприятий по ресурсосбережению на объектах района | в течение года | Обслуживающие организации городского поселения |
|  | Обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства паспортами готовности к отопительному сезону 2020/2021 года | 01.10.2020г. | МУП «Жилкомсервис», «Водоканал Плюс», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №2» |
|  | Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону 2020/2021 года | 01.10.2020 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 7 | Обеспечить контроль ввода в эксплуатацию ремонтируемых многоквартирных жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры | до конца 2020 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 8 | Произвести ремонт муниципального жилищного фонда для безаварийной эксплуатации в отопительный сезон 2020/2021 года | до начала отопительного сезона | Местные администрации г.п. Залукокоаже, МУП «Жилкомсервис» |
| 9 | Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению водоснабжения населенного пункта за счет совершенствования технического обслуживания систем водоснабжения, замены аварийных участков водопроводных сетей, обустройства водозаборных сооружений. | 01.10.2020 г. | «Водоканал Плюс», местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 10 | Обеспечить противопожарную безопасность на объектах ЖКХ | постоянно | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП Жилкомсервис», ГБУЗ «Зольская райбольница», ПЧ-9 Зольского района |
| 11 | Провести гидропневматическую промывку водопроводных и канализационных сетей, механическую прочистку канализационных сетей, ремонт и замену насосного оборудования, запорной арматуры, водозаборных колонок, пожарных гидрантов. Устранить затопление подземных теплотрасс от утечек из канализационных сетей. | 01.10.2020г. | МУП Жилкомсервис», «Водоканал Плюс» |
| 12 | Провести осмотр многоквартирных жилых домов с составлением актов и планов проведения ремонтных работ | 10.07.2020г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Жилкомсервис» |
| 13 | Обеспечить подготовку внутренних систем центрального отопления, холодного водоснабжения жилых домов, восстановить нарушенную теплоизоляцию в подвальных помещениях. | 01.10.2020г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, управляющая организация МУП Жилкомсервис» |
| 14 | Произвести подготовку внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов | 15.09.2020 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, Зольский филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик», |
| 15 | Провести ремонт кровель, вентканалов, дымоходов, вентиляционных шахт многоквартирных жилых домов. | 01.10.2020г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП Жилкомсервис» |
| 16 | Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий | 01.10.2020 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 17 | Провести капитальный ремонт электрических сетей с заменой непригодных опор, линий электропередач, строительной части распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, доливку трансформаторного масла до норматива, пробную плавку ЛЭП | 1.10.2020 г. | Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС |
| 18 | Провести ревизию силовых трансформаторов, сезонную доливку трансформаторного масла до норматива. | 01.10.2020 г. | Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС |
| 19 | Завершение пробных плавок гололеда | октябрь 2020 г. | Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС |
| 20 | Обеспечить нормативное испытание тепловых сетей и замену не выдержавших испытание участков, завершить комплекс работ по доведению до нормативного состояния тепломеханического, электротехнического и насосного оборудования котельных. | июнь-сентябрь  2020 г. | МУП Жилкомсервис» |
| 21 | Провести ремонт зданий котельных, замену, капитальный ремонт и наладку котлов, систем химводоподготовки, водонагревательных установок, тепловых сетей, насосного, электромеханического и газового оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, оборудования резервно-топливного хозяйства, восстановить тепловую изоляцию на наружных теплотрассах в соответствии с нормативными требованиями и согласно актам обследования. | июнь-сентябрь  2020 г. | МУП Жилкомсервис», ГБУЗ «Зольская райбольница», МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №2» |
| 22 | Обеспечить техническое обслуживание газопроводов, арматуры, технологического оборудования, вентиляционной системы, средств измерения и ремонта на:   * ГНС; * ГПН (АГЗС)   Завершить все ремонтные работы и покрасить уличные газопроводы по всему поселению. | июнь-сентябрь  2020 г. | ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Зольском районе |
| 23 | Проверка готовности подразделений топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | октябрь 2020 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |

**Примечание:** Поручения самостоятельным хозяйствующим субъектам носят рекомендательный характер.

Приложение №2

к постановлению главы местной администрации

городского поселения Залукокоаже от 27.07.2020г. № 201

**Состав рабочей комиссии**

**по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций**

**городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021г.**

1. Бжахов П.А. – Глава местной администрации г.п. Залукокоаже;
2. Афаунова Э.А. – Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды местной администрации г.п. Залукокоаже;
3. Докшукин Р.З - Начальник Зольских РЭС (по согласованию);
4. Кашежев Л.А – директор МУП «Жилкомсервис»
5. Бжахов З.Х. – Генеральный директор ООО «Водоканал Плюс»(по согласованию);
6. Бичканов А.А. – старший участковый уполномоченный полиции п. Залукокоаже (по согласованию)
7. Махошева Т.К – директор МКОУ «СОШ №1» (по согласованию)
8. Бженикова М.А – директор МКОУ «СОШ №2» (по согласованию)
9. Махов З.А – директор ООО «Газпром газораспределения Нальчик» в Зольском районе (по согласованию)