ГЛАВА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ

# КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ

КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ

361700, г. п.Залукокоаже

ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                             тел. 4-15-62, факс 4-11-88

19.03.2013 года                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 30

УНАФЭ  № 30

БЕГИМ  № 30

"Об утверждении графика разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.п. Залукокоаже  Зольского муниципального района КБР»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154" "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в целях реализации поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30.06.2012 г. N ДК-П9-3694, постановляю:

- Разработать и утвердить в сроки, обозначенные в прилагаемом графике разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.п.Залукокоаже в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством (приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Залукокоаже (далее рабочая группа, приложение № 2).

- Определить единые теплоснабжающие и водоснабжающие организации на территории городского поселения Залукокоаже.

- Предоставить информацию об утвержденных в соответствии с графиком схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Залукокоаже  в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам местной администрации Зольского муниципального района.

- Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте местной администрации городского поселения Залукокоаже в сети "Интернет".

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Залукокоаже              		        	   П.А.Бжахов

Приложение N 1

к постановлению главы местной администрации

г.п.Залукокоаже от 19 марта 2013 г. N 30

# График 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.п.Залукокоаже Зольского муниципального района

| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | До 21 марта 2013 года | Даурова А.М. |
| 2 | Заседание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2 раза в месяц (по средам) | Бжахов П.А. |
| 3 | Размещение информации о разработке проекта схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте местной администрации | 2 квартал 2013 года | Даурова А.М. |
| 4 | Проведение конкурса на выбор организации - разработчика схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения | 2 квартал 2013 года | Котов А.Д. |
| 5 | Сбор первичной информации по объектам водоснабжения и водоотведения | Срок установленный решением протокола заседания | Рабочая группа |
| 6 | Разработка проекта схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2-3 квартал 2013 года | Организация, выигравшая конкурс |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте местной администрации городского поселения Залукокоаже | В течение 15 календарных дней с даты поступления проекта | Рабочая группа |
| 7 | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Не менее 30 календарных дней с даты размещения (опубликования) | Рабочая группа |
| 3 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока предоставления предложений | Рабочая группа |
| 4 | Опубликование заключения публичных слушаний | Не позднее 30 календарных дней с момента опубликования времени и места проведения слушаний | Рабочая группа |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения водоснабжения и водоотведения | 3 квартал 2013 года | Совет местного самоуправления городского поселения Залукокоаже |
| 11 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте местной администрации | Не позднее 15 дней с момента утверждения | Рабочая группа |
| 12 | Предоставление информации об утвержденных в соответствии с графиком схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам местной администрации Зольского муниципального района | не позднее 5 дней с даты утверждения схем | Рабочая группа |

Приложение N 2

к постановлению Главы

местной администрации

г.п.Залукокоаже

от 19 марта 2013 г. N 30

# Состав 
рабочей группы по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Залукокоаже

| Руководитель рабочей группы: |
| --- |
| П.А. Бжахов | Глава местной администрации городского поселения Залукокоаже |
| Заместитель руководителя рабочей группы: |
| Шерметова М.А. | Зам.главы местной администрации г.п.Залукокоаже |
| Секретарь рабочей группы: |
| Даурова А.М. | начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды |
| Члены рабочей группы: |
| Бжахов З.Х. | Генеральный директор ООО «Водоканал», Председатель постоянной комиссии по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже. |
| Котов А.Д. Кипов А. Х. | Ведущий специалист местной администрации г.п.Залукокоаже Главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию) |
| Мидов Х.О. | Главный инженер ООО «Зольское Теплоэнерго» |