Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды»

на 2018-2022 годы в г.п. Залукокоаже

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории**

**городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика городского поселения Залукокоаже** | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, | | **Глава местной администрации г.п. Залукокоаже** | | 2018 | 2018 | Закрепление ответственных лиц за содержанием объектов благоустройства | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в г.п. Залукокоаже  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | | **Глава местной администрации г.п. Залукокоаже** | | 2018 | 2022 | Создание и реализация комплексных проектов | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | | **Глава местной администрации г.п. Залукокоаже** | | 2018 | 2022 | Реализация дизайн-проектов объектов благоустройства | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории с районной базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 10 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Соблюдение правил благоустройства и эксплуатации элементов благоустройства | Обслуживание и надлежащее состояние объектов благоустройства |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории г.п. Залукокоаже, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности общественной комиссии | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Изготовление паспорта дворовых территорий | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Обеспечение проведения собрания заинтересованных лиц | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Разработка методических рекомендаций и проведение собраний собственников многоквартирных домов | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Сбор сведений и подготовка документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | | **Глава местной администрации г.п. Залукокоаже** | | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Формирование паспорта общественных территорий | Паспорт общественного пространства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой территории г.п. Залукокоаже общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | 2022 | Активация деятельности общественной комиссии | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой территории общего пользования (протокол). |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения** | | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | **Глава местной администрации г.п. Залукокоаже** | | 2018 | | 2020 | Обеспечение проведения собрания заинтересованных лиц |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | | 2020 | Организация субботников | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в районных мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | **Начальник отдела жизнеобеспечения, АПК и охраны окружающей среды** | | 2018 | | 2020 | Организация мероприятий | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |